# Plan implementacije - Partner upiti (Faza A)

File-by-file task lista za implementaciju dodatne usluge Oriphiel d.o.o. na Uslugaru.

backend/prisma/schema.prisma

Dodati model PartnerInquiry + enume PartnerInquiryStatus, PartnerInquirySource, PartnerInquiryServiceType. Dodati indekse (status, source, serviceType, createdAt, assignedTo).

backend/prisma/migrations/*

Generirati migraciju za novi model.

backend/src/routes/public.js

Dodati POST /api/partner-inquiries (validacija, rate-limit, honeypot). Standardizirati response: { success: true, id }.

backend/src/routes/admin.js

Dodati: GET /api/admin/partner-inquiries, GET /api/admin/partner-inquiries/:id, PATCH /api/admin/partner-inquiries/:id, GET /api/admin/partner-inquiries/stats. Ukljuciti auth(true, ['ADMIN']) za sve.

backend/src/lib/validation.js

Dodati validaciju payloada za public create i admin update.

backend/src/lib/rate-limit.js

Dodati limiter profil za partner inquiry endpoint (strozi nego opci).

backend/src/lib/email.js

Dodati funkciju potvrde zaprimljenog upita (sendPartnerInquiryConfirmationEmail). Po zelji i interna notifikacija adminu.

frontend/src/App.jsx

Dodati novu tab/rutu npr. partner-services u validTabs. Dodati navigacijski link. Render nove sekcije/komponente za javnu formu.

frontend/src/pages/PartnerServices.jsx (novo)

Forma za zaprimanje upita + disclaimer blok. Submit na POST /api/partner-inquiries. Success/error state.

frontend/src/admin/router.jsx

Import + route: /admin/partner-inquiries.

frontend/src/admin/Layout.jsx

Dodati sidebar stavku: Partner upiti. Dodati title mapiranje za breadcrumb.

frontend/src/pages/AdminPartnerInquiries.jsx (novo)

Tablica s filterima + paginacija. Drawer/modal detalja. Quick update status/assignedTo/nextActionAt.

frontend/src/api/index.js

Dodati helper metode za partner inquiry API pozive (opcionalno, ali preporuceno).

docs/

Kratak interni dokument: workflow statusa (NEW -> ...) + SLA pravilo.